深圳市生物基材料制品城市应用示范项目

生物基制品厂房洁净改造工程

招 标 文 件

工程名称：虹彩新材料生物基制品厂房洁净改造工程

工程地点：深圳市宝安区光明大道2号宏发高新产业园

招 标 人：深圳市虹彩新材料科技有限公司

日    期：2017 年09月10日

目       录

第一章  致投标人                                        3---4

第二章  投标须知

一、投标须知前附表                                       5---6

二、投标须知

（一）总则                                                 7----8

（二）招标文件                                             8---10

（三）投标文件的编制                                       10--12

（四）投标文件的提交                                       12--13

（五）开标                                                      13

（六）评标                                                 14--17

（七）中标通知                                             17--19

（八）合同授予                                                 20

第三章  合同条款

（一） 合同文件格式                                        21--24

（二）合同附件（质量保修书、承诺函）                       25--27

第四章  标准和技术要求                                    28--36

第五章  图纸（另附）                                            37

第六章  工程量清单（另附）                                      37

第七章  投标文件格式                                       37-46

# 第一章  致投标人

本招标文件是依据有关招标投标的法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本招标工程的特点和需要编制的。招标文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，招标文件的内容已清楚地反映了工程的规模、性质以及商务和技术要求等。我们要求投标人必须完全响应本招标文件的实质性内容。

招标人(盖章)：深圳市虹彩新材料科技有限公司

招标单位地址：深圳市光明新区公明办公处根玉路与南明路交汇处宏奥工业园厂房1栋C座D座5.6楼

邮政编码：518106

传    真：（0755） 33185168

联 系 人：      陈晓江

联系电话：     0755-86922866

日    期：2017年 09月 10 日

装修工程招标邀请函

虹彩新材料生物基制品厂房洁净改造工程招标，欢迎深圳市装修装饰工程公司参加投标。现将招投标的有关要求及安排概述如下：

工程名称： 虹彩新材料生物基制品厂房洁净改造工程

工程地址： 深圳市宝安区光明大道2号宏发高新产业园

建设规模： 9000平方米 （三层）

本次招标范围：1栋C座1、2、3层的装饰装修，部分天花地面墙路改造，强弱电、给排水工程施工，消防、新风空调、通排风改造工程施工等,详见施工图纸、工程量清单。

承包方式：单价包干            评标方法：合理低价中标

工程款支付方式：完工验收后一次性付清

工程质量要求：合格           预计开工时间：2017.10

报名时间：2017.09.17—09.18（请携带加盖法人章的单位营业执照的复印件）

资质审核通过审核，即领取招标文件及图纸资料。

招标人：深圳市虹彩新材料科技有限公司

招标单位地址：深圳市光明新区公明办公处根玉路与南明路交汇处宏奥工业园厂房1栋C座D座5.6楼

邮政编码：    518106               传     真：（0755）33185168

联 系 人：                         联系电话：

# 第二章  投标须知

## 一、投标须知前附表

### （一）投标须知前附表1

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 虹彩新材料生物基制品厂房洁净改造工程 |
| 2 | 1.2 | 工程地点 | 深圳市宝安区光明大道2号宏发高新产业园 |
| 3 | 1.3 | 工程规模 及特征 | 1栋C座1、2、3层，总建筑面积约9000平方米。 |
| 4 | 2.1 | 招标范围 | 本次招标范围： 1栋C座1、2、3层的装饰装修，部分天花地面墙路改造，强弱电、给排水工程施工，消防、新风系统、通排风改造工程施工等,详见施工图纸、工程量清单。 |
| 5 | 19.1 | 采用的币种 | 人民币 |
| 6 | 4.1 | 承包方式 | 包干单价，包括但不限于：包工、包料（甲供材料除外）、包工期、包质量、包技术措施、包安全、包文明施工、包措施费、包利润、包试验检测、包竣工验收、包保修期维护、包风险及不可预见费、包税金。 |
| 7 | 5.1 | 工程质量 | 符合国家工程质量“合格”验收标准 |
| 8 | 6.1 | 工期要求 | 计划2017年10月15日前开工，2011年11月25日前竣工验收，总工期40个日历天（已包括节假日）。 |
| 9 | 7.1 | 投标人资质等级要求 | 收到投标邀请函的单位均可参加投标。 |
| 10 | 18.1 | 工程量的 确定 | 工程量清单方式 |
| 11 | 18.1 | 工程计价 方法 | 单价包干 |
| 12 | 23.1 | 投标文件 份数 | √一份正本，一份副本 √电子标书一份 |

（二）投标须知前附表2

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.1 | 踏勘现场 | 地点：深圳市宝安区光明大道2号宏发高新产业园 时间：施工单位自己组织踏勘 |
| 3 | 12.1 | 投标答疑 | 投标人在收到招标文件3 日内，以书面方式向招标人提出疑问，招标人在收到投标人疑问 一周 内以书面及Email方式统一回复各投标人。 |
| 4 | 10.1 | 公布标底 | 本次招标招标人不公布标底 |
| 5 | 25.1 | 投标文件递交 | 地点：深圳市光明新区公明办公处根玉路与南明路交汇处宏奥工业园厂房1栋C座D座5.6楼 截止时间：2017年09月18日10 时30分 |
| 6 | 20.1 | 投标有效期 | 10日历天（从投标截止之日算起） |
| 7 | 41.1 | 发出中标 通知书 | 截标后2天内 |
| 8 | 43.1 | 签订合同 | 收到中标通知书后的5天内 |

## 二、投标须知

### （一）总则

1.工程说明

1.1工程名称见前附表1所述。

1.2 工程地点见前附表1所述。

1.3 工程规模和特征见前附表1所述（详见第五章-图纸、第六章-工程量清单）。

2.招标范围：

2.1 本次招标的工程项目见前附表1所述（详见第五章-图纸、第六章-工程量清单）。

3.承包方式

3.1 本工程的承包方式见前附表1所述。

4.工程质量

4.1 本工程的质量标准见前附表1及第四章-标准、规范和技术要求所述。

5.工期要求

5.1本工程的工期要求见前附表1所述。

6.合格的投标人

6.1 收到投标邀请函的单位。

6.2本次招标不接受联合体投标。

7.投标费用

7.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

8.踏勘现场

8.1 如果有必要，招标人将组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，踏勘时间、地点见前附表2所述。

8.2 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

8.3 投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人须对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担全部责任。

8.4 如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理，安全自负。

9.标底公布

9.1 本次招标不设标底。

### （二）招标文件

11.招标文件的组成

11.1 招标文件包括下列内容：

第一章  致投标人

第二章  投标须知

一、投标须知前附表1、附表2

二、投标须知

第三章  合同条款

第四章  标准、规范和技术要求

第五章  图纸

第六章  工程量清单

第七章  投标文件格式

一、投标函部分

二、商务标部分

第八章   中标通知书

11.2 除11.1条规定的内容外，招标人在投标截止日期3日前以书面形式发出的招标文件的澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件，均是招标文件的组成部分，对招标人投标人起约束作用。

11.3 投标人领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

12.招标文件的澄清

12.1 投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应于投标截止日期5日以书面形式向招标人提出，送至招标公告中的招标人地址。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都应在投标截止日期前3日前以书面形式发出澄清纪要，同时将澄清纪要寄送给所有投标人。投标人收到招标人书面答复时，应办理签收手续。招标文件的澄清作为招标文件的组成部分，具有约束力。

13.招标文件的修改

13.1 招标文件发出后，在投标截止日期前3日的任何时候，确需要变更招标内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

13.2 招标文件的修改将以书面形式寄送给所有投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。投标人收到招标人的修改函件时，应办理签收手续。

13.3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）函件内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

13.4 招标人保证招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）函件在投标截止时间至少3日前以书面形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改（补充）部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改（补充）函件中明确。

14.招标会

无

### （三）投标文件的编制

15.投标文件的语言及度量单位

15.1 投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，并且，为了解释投标文件，应以中文为准。

15.2 除工程建设标准及技术要求另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

16.投标文件的组成

16.1 投标文件由投标函、商务标。

16.2 投标函主要包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标函附录；

16.3 商务标主要包括下列内容：

（1）工程量清单报价表；

（2）投标人基本情况表；

（3）营业执照副本复印件（加盖公章）；

（4）投标报价汇总表；

17.投标文件格式

17.1 投标文件包括本须知第16条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件格式，详见招标文件第七章-投标文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

18.投标报价

18.1 本工程的工程量采用前附表1所规定的方式确定，投标单价采用前附表1所规定的方法进行报价。

18.2 投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。

18.3 投标人的投标报价，应是本须知第2条和合同条件上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在工程量清单中提出的综合单价或总价为依据。

18.4 投标人应按工程量清单中列出的工程项目填报综合单价和合价。任何有选择的报价将不予接受，每一项目只允许有一个报价。投标人未填综合单价或合价的工程项目，将被视为该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内，任何与此有关的工程价款，招标人将不另行支付。

18.5 工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标报价中。

18.6 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

18.7 除非招标人通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。

18.8 招标人不一定要接纳最低投标价或任何投标价，也不须解释其选择或否决任何投标的原因。除招标文件已有规定，报价不能因汇率的变动及其它任何原因而调整。

19.投标货币

19.1 本工程投标报价采用的币种见前附表1。

20.投标有效期

20.1 投标有效期见前附表2所规定的期限，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

20.2 特殊的情况下，在原定投标有效期满之前，招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第21条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

21.投标担保

无

22.投标人的替代方案

22.1 投标人所提交的投标文件应完全满足招标文件的要求，本次招标投标人的替代方案招标人将完全不予考虑。

23.投标文件的份数和签署

23.1 投标人应按前附表1规定份数提交投标文件。

23.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

23.3 投标文件应根据第七章-投标文件格式要求加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

23.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

### （四）投标文件的提交

24.投标文件的密封和标记

24.1 投标文件中的投标函、商务标（正本和副本）应密封包装在一个密封袋里，并在密封袋上相应注明工程名称以及投标人名称、地址、邮政编码。

24.2 除了按本须知第24.1款的要求的包装和标记外，投标文件上还应分别按前附表2的规定注明开标时间，在此之前不得开封。

24.3 投标文件的密封袋的封口处应贴封条并骑缝加盖投标人公章。

25.投标截止时间

25.1 投标人应根据前附表2的规定，在投标截止时间前将投标文件送达给招标人。

25.2 招标人可根据本须知第13条的规定，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权力和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止时间为准。

25.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将按《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》重新组织招标。

26.迟交的投标文件

26.1  招标人在本须知第25条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝或原封退回给投标人。

27.投标文件的补充修改与撤回

27.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

27.2 投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第24条有关规定编制、密封、标记和递交，并在密封袋上清楚注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

27.3 根据本须知第25条规定，在投标截止时间以后，不得补充、修改投标文件。

### （五）开标

29.开标时投标文件的有效性

29.1 开标时，招标人将对投标文件进行符合性审查。当投标文件出现下列情形之一时将视为无效，按废标处理，不得进入评标：

（1）投标文件以及其中的投标函、商务标未按照本须知第24条的规定予以密封、标记和骑缝加盖投标人公章；

（2）本须知第16条规定的投标文件的有关内容未按本须知第23.3款规定加盖投标人印章、或未经法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、或由委托代理人签字（或盖章）未随投标文件一起提供“投标文件签署授权委托书”原件；或项目经理或注册造价工程师未签字（或盖章）。

（3）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认；

（4）投标函未按规定填写；

29.2 经招标人对投标文件进行符合性审查后，未出现上述任何情况的，其投标文件将交给评标小组进行评审。

### （六）评标

30.评标小组和评标

30.1 评标小组由招标人组建，负责评标活动。

30.2评标采用保密方式进行。

31.评标过程的保密

31.1 开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标侯选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

32.投标文件的符合性审查

32.1 开标后，投标文件经招标人审查符合本须知第29条规定的投标文件才能提交评标小组进行评审。

33.投标文件的澄清

33.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标报价和其他实质性内容。根据本须知第35条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

34.投标文件的初步评审

34.1 评标时，评标小组将首先判定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异和保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

34.2 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

35.投标文件计算错误的修正

35.1 评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

35.1.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

35.1.2 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

35.1.3 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

36.投标文件的评审、比较

36.1 评标小组将按照本须知第34条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

36.2 评标小组应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差，投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

36.2.1 下列情况属于重大偏差：

- 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

- 投标文件中存在明显不符合技术规范、技术标准的要求；

- 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

- 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 按其他投标人对应项目的平均报价计算， 商务标缺项、漏项部分或改变分部分项工程量清单部分涉及到的造价超过该投标人总报价的1%。

（6）    投标文件存在重大偏差的，应作废标处理。

36.2.2 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标小组应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准应当在招标文件中规定。

36.3 在评审过程中，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行说明说明并提供相关材料。

36.4在评标过程中，标小评组发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于下限，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

36.5 评标小组应当对投标人每个清单项目的投标报价进行分析和比较，当发现投标人主要清单项目的报价明显高于其他投标人的报价平均值（超过30%）的，评标小组可以废除其投标文件。

36.6 评标小组经过对投标文件进行评审和比较后，提出书面评标报告，并推荐二名排列有序的中标候选人。

36.7 招标人根据评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

37.投标文件的否决

37.1 评标中，评标小组发现下列情形的，该投标人的投标文件应作废标处理：

（1）投标人以他人的名义投标、出现串通投标嫌疑或者以其他弄虚作假方式投标的；

（2）未提供《投标报价说明书》及相应证据材料，或者该书面说明理由不充分，或者出现下列降价理由的：

①固定资产不折旧（或已提完折旧）；

②周转材料不摊销（或已摊销完毕）；

③某种建筑材料尚有剩余不计材料费；

④人员窝工不计人工费；

⑤降低工程取费类别。

（3）投标人的报价可能低于其成本，该投标人又不能合理说明理由或者不能提供相关证明材料的；

①投标人资质条件不符合国家有关规定和招标文件要求；

②投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的或出现35.1.3情形的；

③投标人的投标未能在实质上响应招标文件提出的所有实质性要求和条件，或出现本须知第36.2.1款所列重大偏差的；

④投标报价存在本须知第36.6条情形的并被评标委员会判定为废标的；

⑤投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

⑥法律、法规规定的其他废标情形。

### （七）中标通知书

39.确定中标人

39.1 招标人根据合理低价确定中标人。

40.招标人拒绝投标的权力

40.1 招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

41.中标通知书

41.1 在投标有效期内，招标人将在前附表2规定的时间内向中标人发出中标通知书；

41.2 招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果将通知所有未中标的投标人。

41.3招标人无责任也无义务对未中标人未中标的原因作任何解释。

附件：

中标通知书

(招标人名称)的                         (建设地点，工程项目名称)，结构类型为                      ，建筑面积为             平方米，经                     公开开标后，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案，确定                                        为中标人，中标标价为：

币种：            金额(大写)：                                万元

中标工期自        年     月     日开工，        年     月     日竣工，工期          日历天，工程质量达到招标文件规定的标准。

本招标工程项目经理                      。

中标人收到中标通知书后，应在        年     月     日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包施工合同，签订合同的地点为                                。

招标人（盖章）：

### （八）合同的授予

42.合同授予标准

42.1 本工程的施工合同将授予按本须知第41条所确定的中标人。

43.合同协议书的签订

43.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7日内，根据招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同，合同价为中标人的投标报价。

43.2 招标人与中标人签订的施工合同必须遵守本招标文件的合同条件，并且不得更改合同条件。

43.3 中标人如不按本须知第43.1款和43.2款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除中标，并没收其投标保证金或投标保函，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

43.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标工程施工，不得将中标工程转让（转包）给他人施工。

# 第三章 合同条款

|  | 合同编号： |
| --- | --- |

虹彩新材料

生物基制品厂房洁净改造

施工合同

| 发包方（甲方）： | 深圳市虹彩新材料科技有限公司 |
| --- | --- |
| 承包方（乙方）： |  |
| 合同订立时间： | 2017年 月 日 |
| 合同订立地点： | 深圳市光明新区 |

发包方：深圳市虹彩新材料科技有限公司（以下称甲方）

住所地：深圳市光明新区公明办公处根玉路与南明路交汇处宏奥工业园厂房1栋C座D座5.6楼

法定代表人：

联  系  人：               联系方式：

承  包  方：                                     （以下称乙方）

住  所  地：

法定代表人：

联  系  人：                联系方式：

深圳市虹彩新材料科技有限公司在深圳市宝安区光明大道2号宏发高新产业园虹彩新材料生物基制品厂房洁净改造工程。经甲、乙双方充分协商后，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律规定，就虹彩新材料生物基制品厂房洁净改造工程项目同意签订本合同，以便双方共同遵守执行。

1、合同名称：虹彩新材料生物基制品厂房洁净改造工程合同

2、施工地点：深圳市宝安区光明大道2号宏发高新产业园

3、施工内容：1栋C座1、2、3层的装饰装修，部分天花地面墙路改造，强弱电、给排水工程施工，消防、新风空调、通排风改造工程施工等

4、合同总金额：        元整( 大写：               元整)(实际以工程验收数量核算为准)。

5、合同价款的结算依据和付款方式：

（1）竣工检收合格后，甲方一次性付清全部工程款。

（2）乙方应在工程检收合格后， 10个工作日内向甲方交付工程款全额增值税发票。

（3）以上价格为含税（增值税）。

6、施工开工日期：合同生效后2天内进场施工程。

7、验收标准：按甲方提供的图纸和施工方案、乙方报价单以及国家消防装饰标准作为验收标准。

8、甲方主要义务：提供施工用水、电和施工前的安全防火措施。

9、乙方主要义务：承担施工过程中所发生一切工伤、劳保，如施工过程中给甲方造成一切损失将给予甲方全额赔偿。

10、违约责任：

（1）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价0.01%计算违约金。

（2）如遇天气、场地和地质等人力不可抗拒原因造成无法开工，则工期可以顺延。

（3）乙方不承担施工设计责任，甲方应提供场地、技术资料给予乙方，如因甲方原因场地、技术资料出现意外，工期应相应顺延。

（4）保质期为一年，自施工验收合格后计算，属承包方施工责任造成的破损，电器损坏或其他质量问题等，由承包方负责免费修理。但保质期间由于自然灾害等不可抗力而造成的工程损坏乙方不负责。

（5）在施工过程中乙方施工人员要服从甲方的现场指挥和管理，做好施工现场的围挡等安全措施，因乙方的原因造成人身和财产损害的，乙方应当承担全部损害及损失赔偿责任。合同签订后十天内，乙方应提供现场施工人员的有效保单证明，否则甲方有权从工程款中扣取实际保险费用为现场施工人员购买保险。

11、本合同附件：共 贰 份（乙方的报价单和甲方的施工作业图作为附件）。

12、本合同经双方签字盖章后生效。

13、本合同一式两份，双方各执一份。

14、本合同条款如有未尽事宜，双方共同协商解决，如协商不成时，由深圳是人民法院仲裁委员会仲裁。

15合同附件

附件1  工程质量保修协议书

附件2  关于及时支付劳动者报酬的承诺函

以下无正文。

以下为签署页。

发包方：深圳市虹彩新材料科技有限公司

法定代表人：                   （盖章）

委托代理人：                   （签字）

签约日期：          年      月      日

承包方：

法定代表人：                  （盖章）

委托代理人：                  （签字）

签约日期：         年      月      日

附件1

工  程  质  量  保  修  书

发包人(全称)：深圳市虹彩新材料科技有限公司

承包人(全称)：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《深圳经济特区建设工程质量条例》，经协商一致，对虹彩新材料生物基制品厂房洁净改造工程(工程全称)签定工程质量保修责任书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括：地面、墙面、天花的施工；洁具、灯具的安装；水、电、新风、空调等（改动部分）；所有由承包人采购的主、辅材料以及防水、防潮、防白蚁等。

二、质量保修期

质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。

双方根据《建设工程质量管理条例》规定，结合该工程约定质量保修期如下：

室内装饰工程质量和防白蚁保修期为两年。

新风、空调为两个制冷周期。

防水、防潮工程保修两年。

三、质量保修责任

l、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后３天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故(如给排水跑水、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向所属建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、其他

本工程质量保修书作为施工合同附件（由施工合同甲方、乙方与丙方三方共同签署），其有效期限至保修期满。

发包人（公章） ：                          承包人（公章）  ：

地       址：                              地       址：

法定代表人 ：                              法定代表人 ：

委托代理人 ：                              委托代理人 ：

电       话：                              电       话：

开 户 银 行：                              开 户 银 行：

附件2  关于及时支付劳动者报酬的承诺函

附件2

承  诺  函

深圳市虹彩新材料科技有限公司：

对于贵公司与我公司就虹彩新材料生物基制品厂房洁净改造工程 项目签订的《虹彩新材料生物基制品厂房洁净改造工程施工合同》（简称施工合同），我公司承诺如下：

一、根据国家和当地劳动法规，我公司已与在贵公司 虹彩新材料生物基制品厂房洁净改造工程 项目施工的所有劳动者（含农民工、下同）签定了劳动合同，将严格履行支付劳动报酬等合同义务。

二、对贵公司支付的工程款，我公司将优先用于支付劳动者报酬。

三、若在  虹彩新材料生物基制品厂房洁净改造工程  项目上发生拖欠、克扣劳动者报酬行为的，或者因该项目劳动者报酬纠纷使得贵公司可能涉及诉讼、仲裁、或其他不利影响时，贵公司有权从我公司工程款中扣除相应款项，直接支付给相关的劳动者，并有权解除施工合同，我公司赔偿因此而给贵公司造成的一切损失。

本承诺是不可撤销的，在施工合同终止前一直有效。

乙方单位名称(盖公章)：

单位代表(签字)：

日期：        年     月     日

第四章  标准、规范和技术要求

## 一、一般标准和技术规范

1.一般标准和技术规范

1.1 本招标工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。

1.2本工程的设计、安装应符合但不仅限于下列技术规范及其他规则：

| 序号 | 文件名称 | 文号 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程建筑国家标准 |  |
| 1 | 《工程测量规范》 | GB50026-39 |
| 2 | 《混凝土外加剂应用技术规范》 | GBJ119-88 |
| 3 | 《人防工程施工及验收规范》 | GBJ134-90 |
| 4 | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 | GB50168-92 |
| 5 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 | GB50169-92 |
| 6 | 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 | GB50171-92 |
| 7 | 《建设工程施工现场供用电安全规范》 | GB50194-93 |
| 8 | 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 | GB50198-94 |
| 9 | 《有线电视系统工程技术规范》 | GB50200-94 |
| 10 | 《砌体工程施工质量验收规范》 | GB50203-2002 |
| 11 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | GB50204-2002 |
| 12 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 | GB50205-2001 |
| 13 | 《木结构工程施工质量验收规范》 | GB50206-2002 |
| 14 | 《屋面工程质量验收规范》 | GB50207-2002 |
| 15 | 《地下防水工程质量验收规范》 | GB50208-2002 |
| 16 | 《建筑地面工程施工质量验收规范》 | GB50209-2002 |
| 17 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 | GB50210-2001 |
| 18 | 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 | GB50212-91 |
| 19 | 《建筑防腐工程质量检验评定标准》 | GB50224-95 |
| 20 | 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 | GB50231-98 |
| 21 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 | GB50242-2002 |
| 22 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 | GB50243-2002 |
| 23 | 《电气装置安装工程低电器施工及验收规范》 | GB50254-96 |
| 24 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 | GB50268-97 |
| 25 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB50300-2001 |
| 26 | 《建筑工程质量检验评定标准》 | GBJ301-88 |
| 27 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 | GB50303-2002 |
| 28 | 《砌体工程现场检测技术标准》 | GB/T50315-2000 |
| 29 | 《建设工程监理规范》 | GB50319-2001 |
| 30 | 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 | GB50325-2001 |
| 31 | 《住宅装饰装修工程施工规范》 | GB50327-2001 |
| 32 | 《建设工程文件归档整理规范》 | GB/T50328-2001 |
| 二 | 建筑工程行业标准 |  |
| 33 | 《中型砌块建筑设计与施工规程》 | JGJ5-80 |
| 34 | 《网架结构设计与施工规程》 | JGJ7-91 |
| 35 | 《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》 | JGJ/T13-95 |
| 36 | 《蒸压加气混凝土应用技术规程》 | JGJ17-84 |
| 37 | 《钢筋焊接及验收规程》 | JGJ18-84 |
| 38 | 《冷拔钢丝预应力混构件设计与施工规程》 | JGJ19-92 |
| 39 | 《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》 | JGJ28-86 |
| 40 | 《建筑机械使用安全技术规程》 | JGJ33-2001 |
| 41 | 《施工现场临时用电安全技术规范》 | JGJ46-88 |
| 42 | 《建筑施工安全检查标准》 | JGJ59-99 |
| 43 | 《多孔砖(KP1型)建筑抗震设计与施工规程》 | JGJ68-90 |
| 44 | 《网架结构工程质量检验评定标准》 | JGJ78-91 |
| 45 | 《建筑地基处理技术规范》 | JGJ79-2002 |
| 46 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》 | JGJ80-91 |
| 47 | 《建筑钢结构焊接技术规程》 | JGJ81-2002 |
| 48 | 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 | GBJ101-87 |
| 49 | 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 | JGJ88-92 |
| 50 | 《玻璃幕墙工程技术规范》 | JGJ102-96 |
| 51 | 《建筑玻璃应用技术规程》 | JGJ113-97 |
| 52 | 《外墙饰面工程施工及验收规程》 | JGJ126-2000 |
| 53 | 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》 | JGJ128-2000 |
| 54 | 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 | JGJ130-2001 |
| 55 | 《金属与石材幕墙工程技术规范》 | JGJ133-2001 |
| 56 | 《多孔砖砌体结构技术规范》 | JGJ137-2001 |
| 57 | 《型钢混凝土组合结构技术规程》 | JGJ138-2001 |
| 58 | 《玻璃幕墙工程检验标准》 | JGJ/T139-2001 |
| 三 | 中国工程建设标准化协会标准 |  |
| 59 | 《进口木材在工程上应用的规定》 | CECS12:89 |
| 60 | 《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程》 | CECS17:2000 |
| 61 | 《聚合物水泥砂浆防腐蚀工程》 | CECS18:2000 |
| 62 | 《钢结构防火涂料应用技术规范》 | CECS24:90 |
| 63 | 《柔毡屋面防水工程技术规程》 | CECS29:91 |
| 64 | 《建筑给水硬聚乙烯管道设计与施工验收规程》 | CECS41:92 |
| 65 | 《建筑拒水粉屋面防水工程技术规程》 | CECS47:93 |
| 66 | 《增强氯化聚乙烯橡胶卷材防水工程技术规程》 | CECS63:94 |
| 67 | 《工程建设施工现场焊接目视检验规范》 | CECS71:97 |
| 68 | 《建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管管道工程设计施工及验收》 | CECS94:97 |
| 69 | 《建筑瓷板装饰工程技术规程》 | CECS101:98 |
| 70 | 《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》 | CECS122:2001 |
| 71 | 《建筑给水钢塑复合管道工程技术规程》 | CECS125:2001 |
| 72 | 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 | CECS127:2001 |
| 73 | 《建筑给水氯化聚氯乙烯(PVC-C)管管道工程技术规程》 | CECS136:2001 |
| 四 | 建设工业产品标准 |  |
| 74 | 《建筑用铜管管件（承插式）》 | CJ/T117-2000 |
| 75 | 《建筑给水交联聚乙烯(PE-X)管用管件技术条件》 | CJ/T138-2001 |
| 76 | 《给排水用缓闭止回阀通用技术条件》 | CJ/T154-2001 |
| 77 | 《铝塑复合压力管（对接焊）》 | CJ/T159-2002 |
| 78 | 《建筑给水交联聚乙烯(PE-X)管材》 | CJ/T205-2000 |
| 79 | 《非接触式（电子）给水器具》 | CJ/T3081-1998 |
| 80 | 《平开铝合金门》 | GB8478-87 |
| 81 | 《平开铝合金窗》 | GB8479-87 |
| 82 | 《推拉铝合金窗》 | GB8481-87 |
| 83 | 《铝合金地弹簧门》 | GB8482-87 |
| 84 | 《塔式起重机技术条件》 | GB9462-88 |
| 85 | 《施工升降机检验规则》 | GB/T10054-88 |
| 86 | 《施工升降机安全规则》 | GB10055-88 |
| 87 | 《电梯技术条件》 | GB/T10058-1997 |
| 88 | 《不锈钢建筑型材》 | JG/T73-1999 |
| 89 | 《建筑木门、木窗》 | JG/T122-2000 |
| 90 | 《杂物电梯》 | JG/T135-2000 |
| 91 | 《建筑幕墙》 | JG3035-96 |

除以上所列标准外，凡与本项目有关的国家、地方及国外工程技术规范标准都需遵守。在国内外规范标准发生矛盾时，以国内规范标准为准。设计所选设备材料要符合各个设备厂商产品技术使用要求。

## 二、工程技术要求

（一）项目概况

深圳市宝安区光明大道2号宏发高新产业园内，建筑面积约9000平方米，：1栋C座1、2、3层。

（二）本次招标工程范围

装饰工程承包范围以发标图纸为准，部分细部划分如下，所有关于装饰范围的描述与图纸有矛盾时以图纸（及变更）为准。

1、施工内容：1栋C座1、2、3层的装饰装修，部分天花地面墙路改造，强弱电、给排水工程施工，消防、新风空调、通排风改造工程施工等。

2、本工程部分主材为甲控材料，须甲方认质认价。具体材料详见工程量清单。

（三）报价要求

1、投标人应根据招标文件及施工图，对施工图上的所有施工范围以单价包干的形式按规范要求完成虹彩新材料生物基制品厂房洁净改造工程，该包干单价至少已经包括：包工、包料（甲供材料除外）、包工期、包质量、包技术措施、包安全、包文明施工、包试验检测、包竣工验收、包保修期维护。

2、包干单价不会因承包商的任何忽视、计算或理解错误而调整（认质认价材料除外）。

3、投标价应包括工资、物料（甲供除外）、包装、运输、保险、仓储、转运、安装、调试、墙体拆除、垃圾清运、机械、管理、超时工作、监督、直接费、间接费、奖金、利润、税费及其它所有因履行合同而发生的费用。

4、投标人在工程清单每一项内的工程量及投标单价，将成为合同的一部分。除招标人要求的设计变更以及标书文件已说明者外，投标人在该项目上报价的总价不会因工程量的增减而作调整。

5、招标人提供工程量清单、主要材料参考品牌范围及装饰施工图作为投标依据，投标人根据图算工程量及招标人提供之工程量清单、主材参考品牌，填列各项目之单价，并据此得出总报价。如投标人认为工程量清单中未涵盖完成本工程所必须的全部项目，投标人可对投标书中没有提及的内容，按自己的理解适当增加，但不得对招标人提供的工程清单内容进行支解报价，增加内容的有关价格及费用必须在投标书中单独列出，并说明理由，计入总报价，对投标人错、漏报未能达到设计要求，其费用和后果由投标人自行负责。

6、投标人对每种材料及施工的报价必须是唯一的。招标人不接受有任何选择的报价。

7、所有报价均应已包含国家规定的所有税费。

8、投标总报价应等于“报价汇总表”的材料、安装总报价、管理、措施费、利润、税费及保修期内售后服务培训费用等之和。工程施工费用及其它费用（包括安装、调试、维护等）不能在投标总报价之外还有其他费用出现。

9、认质认价材料在投标报价中以暂定价出现，计入综合单价。

（四）一般要求

1、本工程施工须按照中国国家施工及验收规范实施。各材料和施工均应严格按照图纸设计进行，在满足设计要求外，更应符合国家和深圳地区之法规、规范要求。

2、本工程主要应采用中国规范。如中国和深圳地区规范有差异时，除设计师或工程师有特别申明外，承包方应按较严格者为准。

3、如果从施工角度或其他方面考虑设计图纸中材料的运用有不适宜的，投标人可向设计单位和招标人提供其他可代替之材料和可行之建造方法，但必须通过招标人及设计师认可，并且投标人必须确保其所建议之替代材料和建造方法符合中国及深圳地区的有关标准要求及质检、消防、环保等政府相关部门的验收要求。

4、精装修工作按设计要求及图纸规定的内容执行，投标人应提供包括物料供应、安装、验收及在保修期内免费维修所有室内精装修工程（按建筑师的图纸所指定在本工程内需要负责的区间），以及规定的保修等工作所需的一切劳务及材料。投标人并须负责以下的工作：

4.1、精装修需要与消防、弱电施工方配合，工序衔接。精装修要负责统筹及协调其他分包的二线机电安装工作，如有必要，可在施工图基础上作深化或调整（必须经设计师和招标人同意），以达到装修招标图纸内要求的设计效果。

4.2、保护工地的材料及其它完成的工作面，如有破坏，照价赔偿。

4.3、避免由于室内精装修工程深化设计或施工不当而引致其他工程竣工部份污损或对结构构件及建筑物功能产生的不利影响，否则，招标人将对承包人给予必要的经济处罚。

4.4、在招标人指定的区间建造的样板间将视为日后品质检验的标准及有关机电工程管线布置的根据。如有需要，设计师将作细部上的修改，除非主要材料变更，否则固定单价不作调整。

4.5、承包人须应招标人或招标人同意的设计师的要求，安排招标人代表及设计师在物料采购、加工或运送前，到生产地检视和挑选物料。承包人须负责招标人代表及建筑师的考察工作费用。

4.6、承包人必须应在墙、地、台石材饰面施工前，组织花纹、颜色的分类和选配工作，以达到同一面墙或同一块地、台上的石材饰面具有统一和谐的外观效果；而同一范围内的同类石材饰面不得出现明显的色泽、纹理不协调或突兀的情况。石材色泽及纹理组合现场观察样板必须经设计师批准才可施工。

4.7、承包人必须熟悉各种装饰材料在施工时所需要的环境及卫生条件，并必须提供有关设备室内环境适合该种装饰材料的施工，务必使装饰工程效果达到施工图和招标要求。

4.8、除了特别所指示或规定的主要物料、配件、构件及设备外，承包人亦须包括工程施工及安装工程正常进行中所需的一切配件及辅材设备，以及所需劳务，不论此等配件有否详列于分包合同文件中。

4.9、在施工期间作经常的清洁工作，承包人自行负责清走分包工程的废料。

4.10、竣工验收前的全部清洁。

5、承包人必须在提交物料样板及相关资料时，连同《材料审批表》一并提交，否则招标人有权否决报送物料。

6、承包人必须在报送物料时一并提交物料的清洁和维修方案，该方案必须是由物料生产厂商提供并盖章确认。承包人在提出竣工验收前，须递交两套所有认可物料的清洁和维修方案供招标人存档用。

7、招标图内如没有特别标注的节点大样，承包人应提出合理的解决方案，并须按设计师补充设计施工。

（五）、技术要求

1、公共装饰部分以现场毛坯面进行装饰施工，招标范围内的隔墙拆除、清运、砌筑、装饰等全部工作内容包含在本次招标范围内；要求投标人应仔细核对原建筑、结构、水电等各专业图纸及施工现场；
2、石材、磁砖要求铺贴平整、角度准确、边缘整齐、棱角完整、粘接可靠，无破损、空鼓等。

3、卫生间地面要统一斜水，不可积水，倒泛水，入过厅门槛石完成面要明显高于卫生间地面；

4、电气线路必须使用国标镀锌钢线管沿墙敷设，使用多芯塑料绝缘导线；

5、洁具的安装调试必须严格按照厂商说明及要求施工；洁具与墙、地面接触位置必须使用卫浴专用防霉密封胶；

6、所有门铰链、闭门器、拉手、门锁、门吸、门夹、外露支座、角码及不锈钢饰面板材全部要求为优质（无磁性）304#不锈钢，表面处理以图纸为准；卫生间过厅外门要求采用带锁门把手.

7、电梯厅呼、到站灯，消防疏散指示、喷淋头，空调、通风进、排风口由的安装、调试，投标人应无条件提供现场配合，并保证与各专业交叉施工面收口平整、密实、可靠、完整；

8、卫生间、消防电梯前室吊顶基层敷面轻钢龙骨（国标50系列）间距600mm，面层为9mm镁质板，

9、装饰墙面基层、龙骨防火、防潮漆处理；

10、结构砼墙体不设砂浆找平，砌体墙面增加10mm厚砂浆层，砂浆层及龙骨找平，均包含在投标报价中；

# 图纸

# （另册装订）

# 第六章  工程量清单

# （另册装订）

# 第七章投标文件格式

投 标 文 件

工程名称：

投标文件内容：

法定代表人或委托代理人：

投  标  人：

日      期：              年           月          日

目   录

  - 法定代表人证明书；

  - 投标文件签署授权委托书；

  - 投标函；

  - 投标人基本情况表；

  - 营业执照副本复印件（加盖公章）；

六、投标报价汇总表

### （一）法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：            性别：          年龄：          职务：

系                                             的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                                     （盖章）

日  期：           年           月           日

日  期：           年           月           日

### （二）投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）           （姓名）为我公司签署本工程已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：               性别：              年龄：

身份证号码：                               职务：

投标人：                                                 （盖章）

法定代表人：                                       （签字或盖章）

授权委托日期：               年                月              日

### （三）投 标 函

致：深圳市虹彩新材料科技有限公司

1、根据已收到贵方的工程编号为         的 虹彩新材料生物基制品厂房洁净改造工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区施工招标投标条例》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）                 RMB：￥              元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道他必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证在合同专用条款中规定的开工日期开始施工，从本工程开工期限的最后一天算起，在      天（日历天）内，质量标准达到国家现行施工验收规范       标准，并在合同专用条款中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程。

5、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”所规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回其投标，其投标保证金将全部被没收。

6、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码： 515100   电话：                    传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：     年     月     日

### （四）投标人情况一览表

# 一．公司基本情况

1．公司名称：                                         电话号码：

2．地    址：                                         传    真：

3．注册资金：                                         经济性质：

4．公司开户银行名称及账号：

5．营业注册执照号：

（随本表格附交一份最新营业执照副本的复印件加盖公章）

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

日期：       年    月    日

投标人签名：            (盖章)

### （五）营业执照复印件

营业执照复印件（加盖公章），

### （六）投标报价汇总表

工程名称： 新材料生物基制品厂房洁净改造工程

建筑面积： 9000 ㎡                层数：1/2/3

| 序号 | 表号 | 项目名称 | 合计 （万元） （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  |  |
| 五 |  |  |  |  |
| 六 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 ： |  |  |
|  |  | 投标总报价（大写）： |  |  |

投标人：                                    （盖章）

法定代表人或委托代理人：                     （签字或盖章）

日期：       年    月    日